皖北卫生职业学院专家楼四周围网安装项目

施工招标文件

招   标  人 ：皖北卫生职业学院（盖章）

招标代理机构：安徽万隆建设项目管理有限公司（盖章）

编制日期：二〇一九年三月

目录

第一章 投标邀请书	2

第二章 投标人须知	3

一、投标须知前附表	3

二、投标须知	5

三、评标办法	17

四、合同条款	22

第三章 附件格式	51

第四章 工程量清单	58

第五章 图纸	58

# 第一章 招标公告

皖北卫生职业学院专家楼四周围网安装项目招标公告

1.招标条件

皖北卫生职业学院专家楼四周围网安装项目已具备招标条件，现进行院内公开招标。

2.项目概况与招标文件

2.1工程概况：专家楼四周围网安装项目施工，总长度约260米，高2.5米。

2.2 施工工期：院方指定开工日期，工期为20日历天。

2.3 招标范围：专家楼四周围网安装项目施工的所有项目，详见招标文件，现场勘探工程量。

3.投标人资格要求

具有独立法人资格，具有具有房屋建筑工程或市政工程施工叁级及以上资质。

4.资格审查方法

本项目资格审查办法：资格后审 。

5.投标报名

5.1报名时间：2019年3月20日起至2019年3月26日下午5点（非工作日除外）

5.2报名地点：皖北卫生职业学院办公楼306办公室

5.3 联系  人：薄老师

联系方式：3095500     13805573335

5.4报名材料（按顺序装订成册并逐页加盖投标人公章）：

（1）法定代表人授权委托书原件（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；

（2）营业执照(三证合一)复印件；

（3）企业资质证书；

（4）投标人认为需提交的其它资料。

6. 招标其它事宜另行通知。

皖北卫生职业学院

2019年3月20日

# 第二章 投标人须知

## 一、投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 皖北卫生职业学院专家楼四周围网安装项目 |
| 2 | 建设地点及内容 | 地点：宿州市皖北卫生职业学院 内容：具体详见工程量清单 |
| 3 | 招标人及代理机构 | 招标人：皖北卫生职业学院 地址：皖北卫生职业学院 联系人：薄老师 联系方式：3095500 13805573335 代理机构：安徽万隆建设项目管理有限公司 地址：银河一路御品华府5号楼1单元2803室 联系人：薛亮亮 联系方式：15155703030 |
| 4 | 招 标 方 式 | 公开招标 |
| 5 | 质 量 标 准 | 达到国家工程施工质量验收 合格 标准 |
| 6 | 投标单位资质要求 | 具有独立法人资格，具有房屋建筑工程或市政公用工程施工叁级及以上资质。 |
| 7 | 项目经理资质要求 | 专业为市政公用工程或建筑工程二级注册建造师（含临时）及以上执业资格；持有有效的安全生产考核合格证书（B证），且无在建项目，无拟中标已公示项目，无中标变更后尚未竣工项目。一经发现有在建工程，将取消其中标资格。 |
| 8 | 工期 | 施工工期： 20 日历天 |
| 9 | 招标控制价 | 69300.00元 |
| 10 | 资 金 来 源 | 自筹资金 |
| 11 | 招 标 范 围 | 具体内容详见施工图纸及工程量清单。 |
| 12 | 投标有效期 | 60 日历天(从投标截止之日算起) |
| 13 | 投标保证金 | 1、投标保证金：1200元。 2、保证金形式：现金（单独密封在一个信封中，不随投标文件密封，并在封口处加盖单位公章，注明 项目投标保证金，因未密封、未标记或密封不完整、标记不清楚的造成的一切损失由投标人自行承担。） 3、递交方式：在开标时间截止前随响应文件一并递交。 4、退还方式：未被推荐为中标人候选人的在开标现场结束后退还，被推荐为中标候选人的待确定中标人资格后无息退还。 |
| 14 | 履约保证金 | 中标人与招标人签订合同前向招标人指定账户缴纳中标金额10%的履约保证金。 |
| 15 | 踏勘现场及 投标答疑时间 | 投标人自行踏勘现场，由招标人配合。 答疑采用书面形式，传真或送至招标代理单位。 安徽万隆建设项目管理有限公司：0557-3339333 招标答疑统一在皖北卫生职业学院网站公布，请自行下载或到代理公司领取。网址：http://www.wbwsxy.com/ |
| 16 | 投标文件提交 截止时间 | 2019年4月17日下午14时30分～15时00分 |
| 17 | 投标文件提交地点 | 皖北卫生职业学院图书馆三楼北录播室 |
| 18 | 开标时间及地点 | 开评标时间：2019年 4 月 17 日下午15时30时 开评标地点：皖北卫生职业学院图书馆北三楼录播室 |
| 19 | 递交投标文件内容 | （1）商务标（2）技术标 具体要求见投标须知第21条 |
| 20 | 投标文件递交时需提供 | 1、法人授权委托书原件及被委托人身份证原件 不能提供上述材料原件，将拒收投标文件 |
| 21 | 付款方式 | 工程竣工后验收合格，一次性付清审计决算价的的97%，留质保金3%，质保期满一年后无质量问题，无息退还质保金。 |

重要提示：

1、如发现招标文件、拦标价及评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义等内容时，请在投标截止之日2天前向招标代理机构反映，逾期不得对招标文件条款提出质疑。

2、中标单位需缴纳招标代理费、工程量清单及控制价编制费、评标专家费招标过程中一切费用。（收费文件为：国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号、[国家发展改革委办公厅关于招标代理收费有关问题的通知](发改价格[2003]857号)及发改价格[2011]534号文件。

## 二、投标须知

(一)总    则

1、工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项~第8项。

1.2招标范围：见本须知前附表第11项。

1.3现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况     /     。

(2)施工用水、电        /            。

（3）其 他：         /        。

2、投标工程项目经理更换

如有特殊原因，投标人在开标前更换项目经理，须在开标前向招标人递交申请书，经招标人盖章同意后，并报安徽万隆建设项目管理有限公司备案后方可更换，否则视为不响应招标文件拒绝接受投标文件。

(二)招标文件

3、招标文件的组成

3.1招标文件包括下列内容：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 附件格式

第四章 工程量清单

第五章 图纸

3.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的补充文件对领取招标文件的人起约束作用。

3.3投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

4、招标文件的澄清

4.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应在投标答疑时间向招标人提出，招标人以书面形式予以解答，并将以澄清材料在安徽万隆建设项目管理有限公司网站公布。

4.2 投标人不得对招标人或委托的招标代理机构公布的工程量清单作调整，投标人若对工程量清单有疑问可在招标文件规定时间内向招标人或委托的招标代理机构书面提出，由招标人或委托的招标代理机构视情况作出书面答复。

4.3投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5、招标文件的修改

5.1投标截止时间  3  天前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

5.2补充通知以书面形式发给各投标人、标底编制单位及其他有关部门。

5.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)

6、招标控制价的编制和招标答疑公布内容

6.1 综合考虑投资、通常条件下的施工组织和施工方法、工期和质量要求、必要的技术措施和合同实施过程可能发生的风险因素合理确定的全部费用价格。各种材料价可参考市定额站当月公布的信息价和当时市场行情，并考虑风险系数。

一个工程只能编制一个招标控制价。

6.2 招标控制价或在招标答疑中公布。

6.3若投标人对控制价有异议，可在答疑发出后向招标代理机构书面提出。招标代理机构应根据投标人的书面异议对控制价进行复核，并将复核结果公布。若由于招标代理机构对控制价的复核影响开标时间的，招标代理机构应重新公布新开标的时间。

6.4招标人设定的控制价和工期，须在招标文件或投标答疑公布给所有投标人。

(三) 投标文件

7、投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件3日内向招标人提出。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

8、招标文件提供的文件格式投标人必须使用。但表格可以按同样格式进行扩展。

9、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

10、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其代理人的印鉴。

11、投标有效期

投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。

11.1投标人须按投标须知要求的投标保证金金额在本工程开标时用信封密封带至开标现场，超过期限的视为自动放弃投标。

11.2未中标单位的投标保证金在开标会议结束后现场退还(无息)。中标人投标保证金在合同签订后返还(无息)。

11.3投标人出现下列情况，经核实后，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金：

(1)投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

(2)中标单位无正当理由拒绝签订施工合同。

12、踏勘现场

12.1招标人将按本须知前附表所述时间，组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

12.2经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

(四) 投标报价和工期

13、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

14、投标报价方式

本招标工程项目采用工程量清单计价，投标人应根据招标人提供的相关技术资料、招标文件及答疑补充资料进行报价。

除非招标人对招标文件予以修改、更正，否则投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。投标人不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目与工程量。

- 投标报价的计价方法

按照《建设工程工程量清单计价规范》（2018版计价依据），参考使用安徽省建筑、安装、装饰、市政工程等消耗量定额，由招标人提供工程量清单数量，投标人(承包人)自主报价确定工程造价的计价方式。

15.1投标人的报价由不可竞争费用和可竞争费用构成。不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行投标。

（1）、不可竞争费用包括：按下列标准进行计价

安装工程

| 项目编码 | 项目名名称 | 计费基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 安全文明施工费 |  |  |
| AF－01 | 环境保护费 | 定额人工费＋定额机械费 | 0.9 |
| AF－02 | 文明施工费 |  | 2.8 |
| AF－03 | 安全施工费 |  | 2.4 |
| AF－04 | 临时设施费 |  | 4.6 |
| （二） | 工程排污费 |  |  |
| AF－05 | 工程排污费 |  |  |

建筑税金：执行安徽省造价【2018】11号文件，税金＝税前工程造价（税前工程造价为直接工程费、措施费、企业管理费、规费、利润之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算）×10%，10%为建筑业增值税税率。

⑵、其他为可竞争费

①、材料费、机械费用。

②、管理费。

③、利润。

④、其它按规范要求可竞争费用。

16、投标报价编制要求：

16.1 投标人应当按照招标文件中提供的工程量清单和有关要求，综合考虑各种风险后采用固定综合单价报价，不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行投标报价，投标报价不得低于其企业成本价。

16.2 招标文件中提供了暂估单价的材料，按暂估的单价计入综合单价；专业工程暂估价应按招标人在其他项目清单列出的金额填写。

16.3  总承包服务费根据招标文件列出的内容和提出的要求自主确定。

16.4 投标人可按工程实际情况结合施工组织设计，对招标人所列的措施项目进行增补。

16.5 投标总价应与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。

17 、工期要求：

投标企业所报工期不得超过招标文件要求工期。

18、综合单价的调整

18.1 合同中综合单价因工程量变更需调整时，除合同另有约定外，应按照下列办法确定：

18.1.1 招标人提供的工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经招标人确认后作为结算的依据。

18.1.2 由于招标人提供的工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；属合同约定幅度以外的，其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经招标人确认后，作为结算的依据。

18.3由于工程量的变更，且实际发生了除本投标须知第20.1款规定以外的费用损失，承包人可提出索赔要求，与招标人协商确定后，给予补偿。

18.4 招标人在工程量清单中提供了暂估价的材料和工程属于依法必须招标的，由承包方（中标人）和招标人（发包人）共同通过招标确定材料单价和专业工程分包价；若材料不属于依法必须招标的，经发、承包双方协商单价后计价；若专业工程不属于依法必须招标的，由发包人、总承包人与分包人按有关计价依据进行计价。

(五) 投标文件的密封和递交

19、投标文件的密封与标志

19.1投标文件报送要求：投标文件共分两册。

（1）第一册(商务标)：

投标文件五份，含“正本”一份，“副本”四份。

（2）第二册(技术标) ：投标文件五份，含“正本”一份，“副本”四份。

投标人须将上述（1）、（2）册投标文件分别密封，并在封袋标明“商务标”、“技术标”字样。同时还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称，在封袋骑缝处以显著标志密封。

19.2投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

19.3商务标格式与内容：

投标人提交的商务标标书应具备以下内容:

（1）、投标函（见附件2）

（2）、工程项目投标报价汇总表

（3）、单项工程费汇总表

（4）、单位工程费用汇总表

（5）、分部分项工程量清单计价表

（6）、措施项目清单计价表

（7）、其他项目清单计价表、零星工作项目计价表

（8）、分部分项工程量清单综合单价分析表

（9）、措施项目费分析表

（10）、总承包服务费计价表

（11）、规费、税金项目清单与计价表

（12）、主要材料价格表。

清单表格样式详见2018版安徽省建设工程计价规范，附件格式供参考。

备注：若招标文件中未提供格式的，投标人可根据招标要求自行编制。

19.4 技术标格式与内容

（1）技术标封面

（2）目录（自编目录）

（3）资格部分

①法人授权委托书（见附件1）和身份证复印件

②企业营业执照副本、企业资质证书副本、安全许可证书副本、注册建造师证书、注册建造师安全考核证书（B证）复印件

③项目管理机构组成（见附件4）

④其他有关资格审查资料

（4）投标有关承诺及获奖加分资料

①投标人廉政承诺书（见附件5）

②获奖相应文件的复印件：企业相关奖项荣誉证书等材料

（5）施工组织设计

20、投标文件的修改撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

(六) 开标、评标和定标

21、本工程采用合理低价的评标办法。

22、招标人按本须知前附表第16﹑17、18项规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理机构主持，先评审资格标，后评审技术标、商务标。

23、评标、定标工作在监督人员的监督下由招标代理机构组织进行。

23.1（不合格投标处理）对招标文件规定禁止的一个或多个情形，投标人投标文件不能响应要求的，经评标委员会评审后，投标人被判定为投标不通过。评标委员会评判投标人投标不通过后，可以视投标情况做出以下评标结论：

（一）实质性响应招标文件的投标人不足三个只有两个的，但认为投标仍具有竞争力，可推荐中标候选人；

（二）认为投标缺乏竞争力，可否决所有投标，宣布本次招标失败。

24、投标文件的澄清

24.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

24.2投标文件中正、副本不一致时，以正本为准。

25、投标人未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及投标总价内，投标人必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，招标人将不再另行支付。

26、投标文件不得改变招标文件规定的各种行政规费税金的标准。

27、评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

28、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及定标的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

29、本工程自中标之日起，设公示期三天。

（七）不予受理及否决投标情形

30、开标时出现下列情况之一的，招标人不予受理其所有投标文件：

30.1  逾期送达的或未送达指定地点的；

30.2  投标文件未按招标文件的要求进行密封的；

30.3  投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

30.4  拟担任本工程的注册建造师和报名时不一致的，按程序变更除外；

31、 投标文件出现下列情况之一的，由评标委员会初审后，其所有投标文件按否决投标处理：

31.1无单位盖章并无法定代表人或者法定代表人授权代理人签字或印章的；

31.2投标文件中关键内容字迹模糊，无法辨认的；

31.3投标人在一份投标文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

31.4投标人名称或组织机构与报名时不一致的；

31.5商务标报价超过招标文件规定拦标价的;

31.6技术标中没有满足招标文件的质量和工期承诺书；

31.7互相抄袭标书的；

31.8评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者其他弄虚作假投标的；

31.9 投标报价利润率低于0%的；

31.10拟担任本工程的项目经理（建造师）有在建项目的；

31.11拟担任本工程的项目经理（建造师）或授权委托人未按招标文件要求场参加投标、开标的；

31.12 其它不响应招标文件要求的；

31.13法律、法规规定应作废标处理的其他情形。

（八）授予合同

32、中标通知书发出

32.1招标人不得向中标人提出压低报价、增加工作量、缩短工期或其他违背中标人意愿的要求，以此作为发出中标通知书和签订合同的条件。

32.2中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

32.3中标通知书发出之日起15日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同，不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

32.4中标人不与招标人订立合同的，招标人可取消其中标资格，给招标人造成的损失，应当予以赔偿；招标人无正当理由不与中标人签订合同，给中标人造成损失的，招标人应当给予赔偿。

32.5 中标后，中标企业不得随意更换项目班子人员，中标企业不得随意更换项目班子人员，其中项目经理每月在施工现场不得少于22天，如需更换，需经招标人盖章同意方可更换，否则招标人可按中标价的10%对中标人予以处罚。

32.6 禁止中标单位将其承包的全部建筑工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

## 三、评标办法

1、根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规文件，制定本办法。

2、评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

3、评委的组成：

按照 《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令规定条件执行，成员为五人以上单数，从招标人（学院）评标专家库中随机抽取，评标前由评标委员会推选1名评标组长。

4、评标注意事项：

（1）、评标前由招标人代表或招标代理机构宣读评标纪律。评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

（2）评标委员会在对投标文件进行详细评审时，应遵守下列规则：

评标委员会成员应按招标文件的要求，认真审查、评审各投标人的投标文件，并写出书面审查和评审意见；评标委员会成员应自主评分，并签字确认。

（3）评标委员会的评标报告应由评标委员全体成员签字。对评标结论有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不以书面阐述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

5、开标、评标顺序

(1) 招标代理主持人宣布开标。招标代理机构工作人员介绍参加会议有关人员，宣读开标纪律；

(2) 投标人检查标书密封情况，签字确认；

(3) 招标代理机构工作人员打开商务标，唱标；

（4）招标代理机构主持人宣布休会，并统一收集各投标人需评审原件；

(5) 进入评审阶段，首先由评标委员会对投标人进行资格评审，资格评审不通过的不进入下一步评审；

(6) 资格评审后，对通过资格评审的投标文件商务标评审，并按照投标报价由低到高进行排序，投标报价最低的推荐为第一名中标候选人，以此类推；

(7)招标代理机构主持人公布前三名中标候选人；

招标代理机构主持人宣布开标会议结束。

6、招标控制价

招标人委托具备资格单位按有关计价规定，结合市场供求状况，综合考虑投资、工期和质量等方面的因素，编制招标控制价，各投标人的报价如果高于招标人招标控制价的，则作为无效报价。工程招标控制价将在开标前向所有投标人公开。

7、资格审查合格条件

资格审查必要合格条件

| 序号 | 内 容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 须提供合格有效的营业执照副本复印件加盖单位公章查验 |
| 2 | 资质等级证书 | 须提供满足资质等级要求的资质等级证书副本复印件加盖单位公章查验 |
| 3 | 安全生产许可证 | 须提供有效的安全生产许可证副本复印件加盖单位公章查验 |
| 4 | 项目经理（建造师） | 1、须提供符合本工程投标资质要求的注册建造师证书复印件加盖单位公章查验，注册单位必须是投标单位。 2、须提供注册建造师本人安全考核证复印件加盖单位公章查验。 |
| 5 | 投标资格 | 投标单位名称与报名记录须一致。 |
| 6 | 法人授权委托书 | 标书中须具备法人授权委托书原件 |
| 7 | 投标保证金 | 已按招标文件要求足额在规定时间内提交 |
| 8 | 施工组织设计 | 施工组织设计贴切工程实际，具有可行性。其中质量控制、进度控制、安全控制、投资控制必须符合本工程施工实际。 |
| 9 | 主材样品（钢管、围网等） | 符合招标清单要求 |

注：1、以上所有内容必须全部通过方为合格；

2、以上评审内容均应在技术标文件中体现。投标人应按要求提供原件，未提供原件的或提交原件不全的或原件与资格审查文件不符的视为资格审查不通过。相应资料不全、不清楚、超出有效期等情况，将由评审委员会按照对投标人不利的解释去理解，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

8、商务标评审：

出现下列情况之一时按无效标处理：

（1）、不可竞争费用取费标准不符合招标文件规定的。

（2）、投标文件中的工程量清单报价书封面相应位置未按规定签字或盖章的。

（3）、投标函中投标报价不能满足招标文件要求的或作出的承诺与招标文件中提供的投标函样本中相关内容相抵触或有遗漏的。

（4）、投标人商务标中的管理费利润出现负值的。

（5）、当投标文件中填报的工程量清单报价书中的分项、分部工程项目名称、内容或计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单实质性不一致的。

（评审原则：从投标报价最低的开始评起，依次对三家进行商务标详细评审，投标报价最低评审不合格者，按投标报价由低到高依次补选进行评审。）

9、定标原则

评标小组专家评委按“本评标办法”严格评审。专家评委对投标单位的商务标和技术标的评审后，经评审报价最低且合理的投标人推荐三名中标候选人，最低投标报价相同时或推荐的三名中标候选人出现价格相等时，由招标单位当场随机抽签确定推荐单位。被推荐为中标候选人的三家投标单位报院方领导班子会研究，由学院领导班子根据投标方案、信誉、业绩、人员机械配备等综合因素进行综合评比，从被推荐为中标候选人的三家投标单位中确定第一中标候选人。

如果出现投标单位共同串标时，经评标小组审核确认后，该项工程应重新组织招标。

本次招标按照工程量清单一次性投标报价，不进行多轮报价。

10、本评标办法由招标人及招标代理机构负责解释。

## 四、合同条款

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同
（示范文本）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 皖北卫生职业学院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

皖北卫生职业学院专家楼四周围网安装项目   施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：  皖北卫生职业学院专家楼四周围网安装项目

2.工程地点：  宿州市

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：             。

5.工程内容：             。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

图纸文件、招投标文件所涉及的内容。

#### 二、合同工期

计划开工日期：     年   月    日(以实际签发的开工报告为准)。

计划竣工日期：    年    月    日。

工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）        (¥           元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）             (¥              元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：总价合同。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：         。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于    年   月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在宿州市签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自双方签字、盖章后生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执三份，承包人执一份。发包人：  (公章)                  承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：

（签字）                        （签字）

组织机构代码：             组织机构代码：  

地  址：           地  址：  

邮政编码：            邮政编码：

法定代表人：                 法定代表人：      

委托代理人：                 委托代理人：

电  话：         电  话：

传  真：         传  真：  

电子信箱：                       电子信箱：

开户银行：         开户银行：

账  号：              账  号：

第二部分　　通用条款

（略）

第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招投标文件及合同履约过程中双方总经理(或双方工地代表人)书面确认的补充协议、会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：    /            ；

资质类别和等级：/               ；

联系电话：    /             ；

电子信箱： /                ；

通信地址：    /             。

1.1.2.5 设计人：

名    称：/                  ；

资质类别和等级：     /           ；

联系电话：     /             ；

电子信箱：   /                  ；

通信地址：    /             。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

执行通用条款。

1.1.3.9 永久占地包括：依据规划红线确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行中确定。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：    

国家现行的法律法规、规范及省、市有关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：      /       ；

发包人向承包人提供图纸的数量：   /     ；

发包人向承包人提供图纸的内容：/     。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定开工前三天应提供完善的施工组织设计和安全专项方案；

承包人提供的文件的期限为：双方另行确定   ；

承包人提供的文件的数量为：双方另行确定   ；

承包人提供的文件的形式为：书面形式       ；

发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定   。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款       。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部 ；

发包人指定的接收人为：甲方工地代表         。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部 ；

承包人指定的接收人为：项目经理           。

监理人接收文件的地点：/      ；

监理人指定的接收人为：/   。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：用地红线  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责建设并承担费用 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人    承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款         。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款                 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：    /      。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：      ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：工程量的监督权，工程上使用材料和施工质量检验权。工程施工进度，安全的检查、监督权。发包人和承包人间组织协调的主持权，分包单位资质及能力的审查权等。     。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用条款 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 提供施工所需的红线内场地，其他料场、办公用地由承包人自行解决。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：以立项批复为准。

发包人是否提供支付担保：不提供               。

发包人提供支付担保的形式：无                     。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容： 承包人向发包人提交完整竣工图纸和竣工结算及资料                               。

承包人需要提交的竣工资料套数：  四套                 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担        。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档         。

（6）承包人应履行的其他义务：双方另行确定         。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：      ；

建造师执业资格等级：     ；

建造师注册证书号：     ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号：          ；

联系电话：            ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包方管理工程施工质量进度安全等。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月出勤不少于22天 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 处以5000元罚款，责令其限期提交劳动合同并补缴社会保险                                   。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 处以500元/人次的违约金，违约金从工程款中予以扣除            。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  处以3000元/人次的违约金，违约金从当期应支付工程款中予以扣减            。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以3000元/人次的违约金，违约金从当期工程款中予以扣减        。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  工程开工前7天                        。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以2000元/人次的违约金，违约金从当期工程款中予以扣减。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   发包方负责人批准，发包人认可后方可离开               。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 由承包人承担；处以2000元/人次的违约金，违约金从当期工程款中予以扣减。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：由承包人承担；处以500元/人次的违约金，违约金从当期工程款中予以扣减。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包        。

主体结构、关键性工作的范围： /                    。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：无                    。

其他关于分包的约定：      /                  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/                  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  执行通用条款                                           。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：                         。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：          。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  /             。

关于监理人的监理权限：  /             。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

/                                。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：/   ；

职    务：/   ；

监理工程师执业资格证书号：/ ；

联系电话：/   ；

电子信箱：/   ；

通信地址：/   ；

关于监理人的其他约定：/   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）          /                      ；

（2）          /                         ；

（3）           /                        。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：    执行通用条款            。

关于工程奖项的约定：  详见招标文件                  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查前48小时书面通知   。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48    小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准       。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  执行通用条款          。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  开工前提供     。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004，J375-2004）        。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 已包含在合同总价中，与工程进度款同时支付    。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 执行招标文件，招标文件无约定的按通用条款执行或双方另行约定  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  图纸会审及设计交底后一周提供标后施工组织设计                。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后7天内                            。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内                         。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后14天内 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 无        。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   无      。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 合同签订后14天内     。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 执行通用条款    。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

按拖延工期每天1000元罚款                         。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  总额不超过合同总价款的10%      。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  执行通用条款     。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）    执行通用条款                              ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：     /              。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担  。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  执行通用条款                      。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担    。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按有关规定执行      。

施工现场需要配备的试验设备：  执行有关规定       。

施工现场需要具备的其他试验条件：   /                。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：   /                         。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 执行通用条款①任何工程变更必须有发包人、承包人双方签字确认方为有效。②发包人对承包人未按具体技术要求施工而增加的工程量或因其他自身原因造成返工或浪费的工程量不予承认。③其他变更：如属本工程建设需要，应经发包人及承包人双方协商后，另行签订补充协议或变更联系单。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:   应由发包方、承包方及有关各方签证的资料为依据。①合同中有相同或类似工程项目单价的,参照合同中相同或类似项目的综合单价；②合同中没同类似工程项目单价的,由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，经发包人认可后确定增减的工程价款；③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价④以上重新组价的综合单价按中标时的下浮幅度下浮  。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   /             。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   /                。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：      /                        。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：     /               。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  执行通用条款。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   否   。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                     /                           ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定       /      。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：   /

。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、总价合同。

综合单价包含的风险范围：除设计变更、工程变更、发包人同意的现场签证部分和施工期间的政策性及法律法规性调整不包括在风险范围内，其他各项价格超过投标报价的因素均包括在风险范围内   。

风险费用的计算方法：施工期间的政策性及法律法规性调整予以调整；风险范围内的单价及有关费用的报价，不再调整，一次性包干。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /      。

总价包含的风险范围：        /                 。

风险费用的计算方法：         /                        。

- 单价合同。   /                 。

- 3、其他价格方式：           /      。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：            /                    。

预付款支付期限：                 /                     。

预付款扣回的方式：              /                      。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：       /                   。

预付款担保的形式为：              /                   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：建筑工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：       /                。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：          /          。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                              。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /                。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /                  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  工程竣工后验收合格，一次性付清审计决算价的的97%，留质保金3%，质保期满一年后无质量问题，无息退还质保金。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：经双方签字确认；承包人必须按照发包人同意的报表格式填写各类报表，所有报表及附件均应使用定额配套的一点智慧软件或excel编制，并且提交相应的电子文档。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/       。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /         。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /

。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）发包完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请10天内 。

（2）发包人支付进度款的期限：执行通用条款             。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行通用条款

。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /

。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /

。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：      执行通用条款          。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：     执行通用条款                      。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：        /                           。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  /    。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：         /                            。

（1）单机无负荷试车费用由      /            承担；

（2）无负荷联动试车费用由     /             承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /                     。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：执行通用条款 。

竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款   。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  收到竣工付款申请单28天内                 。

发包人完成竣工付款的期限： 签发竣工付款申请单28天内 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 四份   。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满后28天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请28天内 。

（2）发包人完成支付的期限：申请签发后14天内。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：     12个月               。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：     扣留            。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /          ；

（2） 3   %的工程款；

（3）其他方式:           /                    。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:              /                      。

关于质量保证金的补充约定：     /                    。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：        见工程质量保修书               。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后24小时内          。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /                    。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：            双方另行确定                   。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                                  双方另行确定                                    。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：      双方另行确定                      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：

双方另行确定                           。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    双方另行确定                。

（7）其他：          /                           。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人擅自分包或转包工程的，发包人有权单方部分解除合同或全部解除合同，由此造成的经济损失由承包人负责赔偿。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  执行通用条款     。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：               双方另行协商                           。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                  /                             。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  执行通用条款                。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：         /                     。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

执行通用条款                               。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款     。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/    。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：         /                     。

选定争议评审员的期限：            /                    。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /                   。

其他事项的约定：             /                         。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /                 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1  种方式解决：

（1）向     宿州                仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     /     人民法院起诉。

第三章 附件格式

附件1：

法人授权委托书

本授权书声明：在本书上签字的                        （公司名称）           （法定代表人）代表本公司任命在本书上签字的       （被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就

(合同名称)的施工、完工和修补缺陷，以本公司的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

附：授权委托人身份证复印件

法人代表：                       （签字或盖章）

授权代理人：                      （签字或盖章）

公司名称：                         （单位公章）

日    期：            年        月         日

附件2

投  标  函

：

一、根据已收的                   工程的招标文件，我单位考察现场和研究招标文件后，愿以人民币（大写）             元

角     分； （小写）                       （元）的总价（保留小数点后两位），按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

二、我单位拟派项目负责人为      （姓名） ，     专业     级注册建造师，本项目负责人无在建工程。

三、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件构成约束我们双方的合同。

投标单位（盖单位公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:      年     月     日

附件3

工程质量和工期承诺书

：

根据贵单位在《招标文件》及招标答疑中的要求,我公司将确保本工程质量达到            标准 ，承诺在          天按期完工。

投标单位（盖单位公章）：

日期:        年      月     日

## 附件4：

- （一）、项目管理机构组成表

| 项目部人员 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书或资格名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 备注 |

注：应附除项目经理、技术负责人外主要技术、管理人员证书复印件。

- （二）、项目经理简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：应附注册建造师执业资格证书、安全考核证书、身份证、职称证复印件、业绩证明材料。

- （三）项目技术负责人简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已 完 |  | 工程质量 |

注：应附技术负责人身份证、职称证复印件、业绩证明材料。

## 附件5

- 投标人廉政承诺书

：（招标人名称）

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，我公司特作如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情、解脱。

如出现上述行为，我公司自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理机构等有关部门调查处理。

投标单位（公章）：           法定代表人：

本次投标项目名称：

年    月    日

# 第四章 工程量清单

（另附）

# 第五章 图纸

（另附）